**Umowa nr …………………**

zawarta w dniu ………..

pomiędzy:

**Bio Star Sp. z o.o.,** 73-110 Stargard, ul. Bogusława IV 15, NIP 8542364961, REGON 320737738, nr rejestrowy 000004383, kapitał zakładowy 32 161 000,00 zł, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do KRS pod nr 0000340114,zwaną dalej „**Zamawiającym**”, którą reprezentuje:

**Sebastian Szwajlik — Prezes Zarządu**

**a**

…………………………………………………………………………………….**.**, prowadzącego działalność gospodarczą pn. ………………………….., wpisaną do CEIDG**, NIP**………., **REGON** ……., zwaną dalej „**Wykonawcą**”:

o treści następującej:

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **Aktualizacja opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa” do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, w tym pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji pozwolenia na budowę.**

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

1. Weryfikację dokumentacji opracowanej w 2013 roku w tym: projekt budowalny, projekty wykonawcze i decyzja środowiskowa oraz pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych w stosunku do aktualnych warunków eksploatacyjnych.
2. Kompleksową inwentaryzację stanu wykorzystywanej infrastruktury w kompostowni, stanu użytkowanych obiektów technologicznych stanowiące element wspólny dla planowanej rozbudowy, maszyn i urządzeń a także weryfikacja możliwości rozbudowy użytkowanego oprogramowania procesu technologicznego oraz ocena innych potrzeb modernizacji infrastruktury celem rozbudowy kompostowni o kolejne 3 bioreaktory.
3. Zaprojektowanie technologii z uwzględnieniem funkcji zamiennej bioreaktorów dla poszczególnych odpadów wynikający z przepisów określających sposób przetwarzania.
4. Aktualizacja projektu budowlanego i projektów wykonawczych branżowych dla II etapu rozbudowy kompostowni odpadów na podstawie wykorzystania dokumentacji projektowej opracowanej w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa* o 3 bioreaktory wraz z biofiltrem i infrastrukturą towarzyszącą. Założenia projektowe w fazie opracowywania należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym, a aktualizację należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, wiedzą i sztuką budowlaną.
5. Pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia jak mapy do celów projektowych, badania geologiczne etc.
6. Wykonanie przedmiarów, kosztorysów i STWiOR i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli konieczność sporządzenia powyższych dokumentów i uzyskania decyzji będzie wynikała z weryfikacji dokumentacji wymienionej w pkt 1.
8. Uzyskanie prawomocnej decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej.
9. Wykonawca jest zobowiązany również do
10. przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów administracji architektoniczno budowlanej o wydanie właściwych decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania projektowego przez Zamawiającego.
11. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.
12. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie roboty budowlanej realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, a w szczególności w zakresie przygotowania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców (oferentów) dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej.
13. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest p. Łukasz Misztela telefon kontaktowy: 508 858 801, e-mail: [lukasz.misztela@biostar.stargard.pl](mailto:lukasz.misztela@biostar.stargard.pl)
14. Zamawiający posiada dokumentację projektową podlegającą aktualizacji w wersji papierowej oraz elektronicznej.
15. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 ust. 1 zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
16. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości lub części innym osobom ani dokonać cesji praw i wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
17. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące przedmiot umowy posiadają uprawnienia budowlane do projektowania, wymagane do niniejszej umowy oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego.
18. W dokumentacji projektowej zgodnie z art. 99 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie należy opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w późniejszych zamówieniach publicznych, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
19. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów jest Dyrektor ds. instalacji komunalnej p. Łukasz Misztela tel.: 508 858 801, e-mail: [lukasz.misztela@biostar.stargard.pl](mailto:lukasz.misztela@biostar.stargard.pl).

**§ 2**

* + 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki projektowania. Wykonawca jest świadomy, iż w oparciu o opracowaną przez niego dokumentację projektową Zamawiający rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
    2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.
    3. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zaczynamy liczyć od podpisania protokołu odbioru przez okres kolejnych 24 miesięcy , nie dłużej jednak niż ………..
    4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania do wskazówek Zamawiającego.
    5. **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pozwolenia, decyzje muszą być dostarczone w wersji elektronicznej CD jednocześnie z dokumentacją papierową – szczegółowa ilość egzemplarzy zgodna  
        z pkt. 5 załącznika nr 1 niniejszej umowy.**
    6. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami wykona i dostarczy Wykonawca na swój koszt.

**§ 3**

Termin realizacji umowy w zakresie określonym w § 1 wynosi **……. miesięcy, licząc** od dnia zawarcia umowy.

**§ 4**

* 1. **Miejscem odbioru** wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji będzie Instalacja Komunalna w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa, woj. zachodniopomorskie.
  2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy**.**
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania **w terminie 14 dni roboczych** oceny merytorycznej dostarczonej dokumentacji projektowej przed złożeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Z ewentualnymi uwagami do złożonego projektu Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przez Zamawiającego.
  4. W przypadku wydania negatywnej oceny merytorycznej Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się jej usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyklucza naliczenia kary umownej o której mowa w § 6 ust. 3.
  5. W przypadku braku uwag ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**§ 5**

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi **……………….. zł netto**, powiększone o należny podatek VAT tj. **……………… zł brutto**, które będzie płatne w sposób następujący:
2. **za punkty 1÷6 wymienione w § 1 ust.1 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe płatne** **w wysokości………………..** **zł netto** - słownie: ……………… plus 23 % podatek VAT – **……………………** zł słownie: …………………... Razem brutto **……………….** słownie: …………………….. - po **złożeniu wniosku o wydanie decyzji do organu administracji architektoniczno - budowlanej** **;**
3. **za** **realizację punktu 7 wymienionego w § 1 ust.1 niniejszej umowy,** **wynagrodzenie ryczałtowe płatne** **w wysokości ………………..** **zł netto** - słownie: ……………… plus 23 % podatek VAT – **……………………** zł słownie: …………………... Razem brutto **……………….** słownie: …………………….. – (płatne tylko w przypadku realizacji przedmiotowego punktu)**;**
4. **wynagrodzenie ryczałtowe płatne** **w wysokości ………………..** **zł netto** - słownie: ……………… plus 23 % podatek VAT – **……………………** zł słownie: …………………... Razem brutto **……………….** słownie: …………………….. – za **uzyskanie prawomocnej decyzji** **;**
5. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą płatne **w terminie 21 dni** od daty ich prawidłowego złożenia.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 6**

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
4. za odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości **2.000,00 zł, za każdą z części Umowy od której odstąpiono,**
5. za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę w wysokości **50,00 zł** za każdy dzień opóźnienia,
6. za opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej ujawnionej w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości **100,00 zł** za każdy dzień licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
7. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w całości lub co do niewykonanej części, w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia przekraczającego 2 tygodnie.
9. Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.
10. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 10 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy netto wskazanego  
     w § 5 ust.1 niniejszej umowy.
11. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
12. Ilekroć jest w mowa w niniejszym paragrafie o opóźnieniu strony zgodnie rozumieją przez to okoliczności, o których mowa w art. 476 zdanie drugie k.c, tj. także przyczyny niezawinione przez Wykonawcę
13. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 ppkt b-c są liczone oddzielnie dla każdej z części.

**§ 7**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w dokumentacji i w razie stwierdzenia wad w opracowaniu zobowiązuje się do ich natychmiastowego, bezpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 14 dni.
2. W przypadku dokonania usunięcia wad w opracowaniu, okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do tej części opracowania, w której usunięto wady.
3. Upływ okresu rękojmi i gwarancji nie powoduje utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu, jeżeli przed upływem tego okresu zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

**§ 8**

* 1. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej, w ramach niniejszej Umowy dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

1. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3. rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
4. korzystania na własny użytek,
5. wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacja będącą przedmiotem niniejszej Umowy,
6. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia,
7. korzystania i rozporządzania prawami zależnymi bez zezwolenia Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia,
8. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawami wymienionymi w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.
9. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
10. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 1 oraz przeniesienia własności egzemplarzy, na których je utrwalono.

**§ 9**

* 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną nie niższą niż **65.000,00 zł** i na okres trwania prac projektowych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
  2. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłaty składki, nie później niż w dniu podpisania umowy.
  3. W przypadku upływu okresu ważności polisy po dacie zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię opłaconej polisy, najpóźniej w dniu upływu okresu ważności polisy.
  4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 lub 3, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 3.

**§ 10**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Przeniesienie praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

**§ 13**

1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
3. Umowę uważa się za zawartą z chwilą podpisania przez drugą ze stron, a jeżeli ta strona nie opatrzyła podpisu datą, dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany na wstępie umowy.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Informacja RODO
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Aktualizacji opracowanej w 2013 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn*. Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa* do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń opinii, uzgodnień, warunków i decyzji pozwolenia na budowę.**

Opracował: Łukasz Misztela.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego   
   i projektów wykonawczych autorstwa HEKO Sp. z o.o., ul. Jugosłowiańska 41,   
   60-301 Poznań zachowując ciągłość ładu projektowego 2013 roku oraz uwzględniając aktualny stan wyeksploatowania użytkowanej infrastruktury towarzyszącej.
2. Opinii lipca 2022 r. w sprawie konieczności uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę instalacji MBP o kolejne 3 bioreaktory do intensywnej stabilizacji biologicznej odpadów przygotowanej przez Pracownię Ochrony Środowiska Paweł Molęda z siedzibą w Szczecinie.
3. Przedmiotem zamówienia jest:
4. Weryfikacja dokumentacji opracowanej w 2013 roku w tym: projekt budowalny, projekty wykonawcze i decyzja środowiskowa oraz pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych w stosunku do aktualnych warunków eksploatacyjnych.
5. Kompleksowa inwentaryzacja stanu wykorzystywanej infrastruktury   
   w kompostowni, stanu użytkowanych obiektów technologicznych stanowiące element wspólny dla planowanej rozbudowy, maszyn i urządzeń a także weryfikacja możliwości rozbudowy użytkowanego oprogramowania procesu technologicznego oraz ocena innych potrzeb modernizacji infrastruktury celem rozbudowy kompostowni o kolejne 3 bioreaktory.
6. Zaprojektowanie technologii z uwzględnieniem funkcji zamiennej bioreaktorów dla poszczególnych odpadów wynikający z przepisów określających sposób przetwarzania.
7. Aktualizacja projektu budowlanego i projektów wykonawczych branżowych dla II etapu rozbudowy kompostowni odpadów na podstawie wykorzystania dokumentacji projektowej opracowanej w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa* o 3 bioreaktory wraz z biofiltrem i infrastrukturą towarzyszącą. Założenia projektowe w fazie opracowywania należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym a aktualizację należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, wiedzą i sztuką budowlaną.
8. Pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia jak mapy do celów projektowych, badania geologiczne etc.
9. Wykonanie przedmiarów, kosztorysów i STWiOR i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
10. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli konieczność sporządzenia powyższych dokumentów i uzyskania decyzji będzie wynikała z weryfikacji dokumentacji wymienionej w pkt 1.
11. Uzyskanie prawomocnej decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej.

**Ponadto:**

1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów administracji architektoniczno budowlanej o wydanie właściwych decyzji administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania projektowego przez Zamawiającego.
2. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.
3. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie roboty budowlanej realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, a w szczególności w zakresie przygotowania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców (oferentów) dotyczące przedmiotowej dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest p. Łukasz Misztela telefon kontaktowy: 508 858 801, e-mail: [lukasz.misztela@biostar.stargard.pl](mailto:lukasz.misztela@biostar.stargard.pl)
5. Zamawiający posiada dokumentację projektową podlegającą aktualizacji w wersji papierowej oraz elektronicznej.
6. Inwestycja podyktowana jest potrzebą:
7. Rozbudowy obecnie eksploatowanej kompostowni składającej się z 5 bioreaktorów o kolejne 3 bioreaktory i infrastrukturę towarzyszącą. Nowy projekt ma nawiązywać do wybudowanych już obiektów. Nowo projektowane bioreaktory mają posiadać funkcję zamienną dla przetwarzania określonych poniżej odpadów.

**- 20 01 08 – odpady kuchenne**

**- 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,**

**- 19 12 12 – odpady wydzielonych z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych 0 - 80 mm.**

Odpady będą przyjmowane na plac kompostowania w przypadku odpadów zielonych w celu ich przygotowania do procesu oraz odpadów kuchennych, które będą od razu załadowywane do bioreaktora na przemian z odpadami zielonymi, aż do wypełnienia całej kubatury bioreaktora.

Po min. 14 dniach do ok. 21 dniach Odpady zostaną wyjęte z bioreaktorów za pomocą ładowarek i wysypane na plac stabilizacji. Za pomocą ładowarki kołowej zostaną ułożone   
w pryzmy kompostowe. Pryzmy będą przerzucane min. raz w tygodniu za pomocą istniejącej na terenie zakładu przerzucarki bramowej. Proces dojrzewania odpadów trwać będzie min. 6 tygodni i kontrolowany będzie za pomocą pomiaru AT4 dla odpadów 19 12 12.

Powyżej opisana budowa bioreaktorów ma wpływ na infrastrukturę towarzyszącą poprzez:

- wykorzystanie nieutwardzonego terenu pod budowę bioreaktorów.

- wykorzystanie przyłącza elektrycznego

- doprowadzenie wody do celów procesowych z istniejącej instalacji wodociągowej

- doprowadzenie instalacji odcieków do celów procesowych z istniejącej instalacji odcieku.

- odprowadzenie powstających w bioreaktorach odcieków do istniejącego zbiornika na ścieki technologiczne.

- odprowadzenie powietrza procesowego i wykorzystanie biofiltra.

Parametry dla odpadów 19 12 12 powinny po bioreaktorach osiągnąć **AT4 ≤ 10 mg O2/g. suchej masy.** Dla odpadów 20 01 08 i 20 02 01 powinny w bioreaktorach osiągnąć higienizację w temp. 70°C w czasie min 1 h.

Przedmiotowa rozbudowa spełniać powinna wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), oraz wszystkich aktualnych i planowanych przepisów prawnych, a w tym zapisów zawartych w znowelizowanej Ustawie o odpadach z 20.07.2018 r. Dz. U. nr 2018, oraz rozporządzeń do tej ustawy. Zamawiający wymaga spełnienia zabezpieczenia p. pożarowego zgodnego z powyższą ustawą.

1. Przedmiot umowy zostanie doręczony w wersji pisemnej i elektronicznej w następującej ilości egzemplarzy:

1) Projekt budowlany

* 1. w wersji papierowej – 6 egz.,
  2. w wersji elektronicznej – płyty CD z nagranymi opracowaniami w formie cyfrowej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (łącznie z wszelkimi mapami, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami właściwych organów).

2) Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiRB)

* 1. w wersji papierowej – 4 egz.,
  2. w wersji elektronicznej – płyty CD z nagranymi opracowaniami w formie cyfrowej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.

3) Dokumentacja przedmiarowa i kosztorysowa i Instrukcja Bezpieczeństwa.

* 1. w wersji papierowej – 3 szt.
  2. w wersji elektronicznej płyty CD z nagranymi opracowaniami w formie cyfrowej w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.

4) Termin zakończenia:

1. Termin zakończenia całości prac projektowych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu i podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorczego bez uwag, określa się na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania aktualizacji dokumentacji zgodnie z umową bez wad.

Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i udostępnionej na etapie postępowania:

Projekt budowany architektura kompostowni:

1. Instalacja intensywnej stabilizacji biologicznej w bioreaktorach wraz z placami dojrzewania biostabilizatu oraz dwoma biofiltrami biologicznymi - opis
2. Rzut przyziemia
3. Rzut dachu
4. Przekroje
5. Elewacje
6. Zestawienie stolarki

Projekt budowlany Instalacje:

1. Przekroje
2. Opis

Projekt budowlany konstrukcja:

1. Opis
2. Rzut fundamentów
3. Rzut konstrukcji przyziemia
4. Rzut konstrukcji dachu
5. Przekrój a-a
6. Przekrój b-b
7. Przekrój c-c
8. Rzut i przekrój biofiltra

Decyzja nr 423/2013 z 25.06.2013 Starosty Stargardzkiego – pozwolenie budowlane

Decyzja nr 620/2014 z 16.07.2014 Starosty Stargardzkiego – zmiana pozwolenia budowlanego

Decyzja nr 59/2016 z 02.02.2016 Starosty Stargardzkiego – zmiana pozwolenia budowlanego

Decyzja nr 357/2014 z 17.09.2014 PINB – Pozwolenie na użytkowanie

Raport oddziaływania na środowisko.

Decyzja środowiskowa Rol.KA.7624-4/10 z 25.06.2010

Decyzja środowiskowa Rol.6220.10.2013 KA z 15.04.2013

**Załącznik nr 2**

**KLAUZULA INFORMACYJNA dla KONTRAHENTÓW**

**w związku z zawieraniem i realizacją umów z Kontrahentami**

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy:

**1. Informacje dotyczące administratora danych**

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy **Nr …………………… z dnia ………………….** r., jest **Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard**

**2. Inspektor ochrony danych**

Mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:

* listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
* poprzez e-mail: [inspektor@danych.osobowych.pl](mailto:inspektor@danych.osobowych.pl)
* telefonicznie:    500 071 091

**3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne**

Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z zawarcia i realizacji umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest:

* art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
* art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

**4. Okres przechowywania danych**

Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia;

**5. Komu przekazujemy Państwa dane?**

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

* nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
* podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych.
* podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

**6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych**

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

* prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
* prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
* prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
* prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

**7. Obowiązek podania danych**

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy i utrzymania kontaktów.

**8. Inne informacje na temat przetwarzania danych osobowych**

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie.

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

**OŚWIADCZENIE KONTRAHENTA:** Zobowiązuje się przekazać treść niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom (Pracownicy, Osoby Współpracujące), których dane udostępniłam/em Spółce: Bio Star Sp. z o.o., ul. Bogusława IV nr 15; 73-110 Stargard, w ramach zawarcia i realizacji umowy między Spółką Bio Star Sp. z o.o. a podmiotem, który reprezentuję.

…………………………………………………………………..

**Załącznik nr 3**

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**W postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, oraz w zamówieniach wyłączonych z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**(składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie**

**bezpieczeństwa narodowego)**

Ja (my), niżej podpisany(ni) .............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………….………………………………………..……

..........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..........................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na

**................................................................................................................................................................**

**oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na zapytanie ofertowe w sytuacjach wymienionych poniżej:**

1. **w sytuacjach określonych wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;**
2. **wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;**
3. **wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.**

..............................., dn. ....................... ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)