Data 03.07.2023 r.

**HD/MMz/72/2023**

znak sprawy

**Zapytanie ofertowe**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**: ~~usługa, dostawa~~**, roboty budowalne\***

**Remont elewacji jednej ściany budynku administracyjnego przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie**

**Szczegółowy opis prac stanowi załącznik nr 1 - Specyfikacja**

Ponadto do zadań wykonawcy należy uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji wraz z zajęciem pasa drogowego.

1. **Opis kryteriów wyboru:**

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie na składanie ofert złoży najniższą ofertę cenową.

1. **Warunki realizacji zamówienia lub wzór umowy w przypadku zamówień na ~~usługi, dostawę lub~~ roboty budowlane\*:**
   1. warunki i termin płatności: **do 21 dni, od dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.**
   2. okres gwarancji: **36 miesięcy od bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego i Wykonawcę robót.**
   3. termin realizacji: **do 31 października 2023 r.**
   4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – **Budynek administracyjny przy ul. Bogusława IV 15, realizacja prac od strony ul. Barnima.**
   5. Osoba do kontaktu: p**. Mieczysław Skawiński tel.: 519- 546-941.**
2. **Forma złożenia oferty:**

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **12 lipca 2023 do godz. 09:00**, podpisaną przez Wykonawcę w wersji elektronicznej na e-mail: [**monika.marcinkiewicz@biostar.stargard.pl**](mailto:monika.marcinkiewicz@biostar.stargard.pl)

**Załącznik nr 1 do zapytania nr HD/MMz/72/2023**

**SPECYFIKACJA DO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO UL. Bogusława IV 15**

**1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej**

* 1. **Przedmiot zamówienia.**

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych dla skucia i zabezpieczenia elewacji budynku biurowego przy ul. Bogusława IV 15 od strony ul. Barnima. Wykonawca zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

**1.2. Zakres robót objętych specyfikacją**

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót , związanych z wykonaniem remontu:

* skucie tynków grubowarstwowych wzdłuż całego budynku wraz z wnękami okiennymi od strony ul. Barnima – powierzchnia około 600 [m2];
* naprawa instalacji odgromowej wzdłuż całego budynku od ul. Barnima;
* demontaż elementów nieczynnych instalacji na elewacjach;
* naprawa i uzupełnienie elementów blacharskich obróbek gzymsów i parapetów;

* konserwacja, naprawa i malowanie elementów krat zabezpieczających okna na elewacji;
* wykonanie nowych elementów zabezpieczających ocieplenie wzdłuż budynek na wysokości parteru (daszki okapnikowe);
* rewaloryzacja wraz uzupełnieniem i malowaniem tynków gzymsu górnego;
* uzupełnienie elewacji w miejscach wymagających naprawy po skuciu tynków;

* zabezpieczenie całej elewacji po skuciu tynków farbą silikonową, antybakteryjną (podłoże silnie chłonące) bezbarwną;
* zleceniodawca posiada do dyspozycji wykonawcy Książki Obiektów Budowlanych wraz z aktualnymi Protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego i sprawności obiektów budowlanych;

**Uwaga:** Jezdnia i chodnik przy ul. Barnima są w okresie gwarancji, wszelkie szkody, w tym plamy na kostce po zakończeniu prac należy usunąć lub doprowadzić elementy do stanu pierwotnego poprzez wyczyszczenie, a wyrazie konieczności wymianę.

**1.3. Wymagania przy robotach przygotowawczych:**

* Wykonawca bezwzględnie sporządzi projekt zajęcia pasa drogowego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i jego zatwierdzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego;
* Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi prawa budowlanego i BHP;
* W przypadku konieczności wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczna zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi służbami inwestora.
* Wykonawca przedstawi do akceptacji sposób zabezpieczenia terenu.
* Wykonawca będzie posiadał na terenie budowy komplet rusztowań wraz zabezpieczeniami z siatki ochronnej i niezbędnymi zabezpieczeniami chodnika;

**1.4. Wymagania przy robotach rozbiórkowych:**

* + wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych;
  + zamawiający przejmie na siebie zagospodarowanie opadów powstały przy wykonywaniu zlecenia.

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy w zakresie jw. będą ustalane podczas wykonywania prac.

**1.5. Materiały**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania:

* Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i być wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami;
* Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia powinny być zgodne wybraną technologią opracowana przez producenta materiału;
* Wszystkie materiał powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa;
* Wszystkie prace prowadzić zgodnie z instrukcją i wytycznymi producentów materiałów.

**W załączniku:**

1. Zdjęcia poglądowe budynku z elewacją do remontu.









**Formularz ofertowy - znak sprawy HD/MMz/72/2023**

Nazwa i adres Wykonawcy;

………………………………………………………………

……………………………………………………………...

……………………………………………………………..

NIP: ……………..... nr tel.:....................................... adres email: …………………………….

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia: **Remont elewacji jednej ściany budynku administracyjnego przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie.**

Cenę netto: …………………………………………………... zł

Podatek VAT: …………………………………. zł

Cenę brutto: …………………………………… zł

Słownie brutto: ……….……………………………………………………………………… zł

Zobowiązania Wykonawcy:

Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

**Osoba upoważniona** do kontaktowania się z Zamawiającym ……………………………….. tel.: …….. e-mail.: …………..

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.\*

Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

………………………………………………………… ……………..……………………….

(imię i nazwisko) (pełniona funkcja)

………………………….., dnia …………………. …………………...……………….

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

**W postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, oraz w zamówieniach wyłączonych z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**(składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie**

**bezpieczeństwa narodowego)**

Ja (my), niżej podpisany(ni) **…………………………………………………………………………………………………………..………………**

działając w imieniu i na rzecz : **……………………………………………………………………………………………………………..………..**

z siedzibą:  **………………………………………………………………………………………………………………………………….………………**

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **remont elewacji jednej ściany budynku administracyjnego przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie, oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na zapytanie ofertowe w sytuacjach wymienionych poniżej:**

1. **w sytuacjach określonych wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;**
2. **wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;**
3. **wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.**

..............................., dn. ....................... ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)